庆元县残疾人康复中心配电工程（250kVA）招标文件

招标序号：浙杭建庆【2024】002号

招 标 人（盖章）：   庆元县残疾人联合会

法定代表人（签章）：

招标代理人（盖章）：

法定代表人（签章）：

编 制 时 间：   2024 年  04 月 07 日

庆元县残疾人康复中心配电工程（250kVA）招标文件备案表

招标编号：浙杭建庆【2024】002号

发包单位（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

编制日期: 2024年04月07日

第一章  投标邀请函

招标序号：浙杭建庆【2024】002号

：

庆元县残疾人联合会  的建设项目 庆元县残疾人康复中心配电工程（250kVA）经主管部门批准建设，资金来源已落实。经相关部门批准决定采用邀请发包招标方式确定承包人，现邀请贵单位参加该项目投标。相关事项如下：

一、发包单位：庆元县残疾人联合会

二、工程名称：庆元县残疾人康复中心配电工程（250kVA）

三、工程地点：庆元县濛洲街道喜鹊村

四、工程概况：庆元县残疾人康复中心配电工程（250kVA），配置变电站内变压器、柴油发电机、电线杆及线路架设、电缆井等（具体详见施工图及工程造价咨询报告书）。

五、项目招标控制价：624099元，下浮率范围：5%－15%

六、招标内容及范围：具体详见工程量清单。

七、质量要求：合格。

八、工期要求：190日历天。

九、投标人资质类别和等级要求：

1、企业资质类别及等级要求：具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。

2、拟派项目负责人资格要求：具有机电工程专业贰级及以上注册建造师，且无在建或预中标工程。

十、开标时必须提供投标文件（一式三份，一正二副）一套，投标文件按要求加盖投标单位公章、法定代表人或委托代理人签字或盖章，在密封处加盖投标单位公章，投标文件必须在2024年04月16日14时30分前提交登记，逾期拒收。

十一、特别提示：

开标时间及地点：2024年04月16日14 时30分，地点：庆元县残疾人联合会三楼小会议室请贵投标单位按时参加开标会议，逾期视为放弃。

十三、联系人：有关本招标项目投标的其他事宜，请与招标单位联系。

发包单位： 胡慧华    电话： 0578-6055683

庆元县残疾人联合会

2024年04月07日

第二章   招投标事项说明

一、文件的组成

1、招标文件

2、技术规范（按照国家现行技术规范执行）

3、投标文件组成：

a.投标函；

b.法定代表人资格证明书；

c.法定代表人授权委托书（由法定代表人参加开标会议的提交）；

d.《庆元县建设工程投标基本情况表》；

e.营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件；

f.拟派项目负责人证书复印件、拟派项目负责人安全生产考核证书（B类证）复印件；

g.专职安全员的安全生产考核证书（C类证）复印件；

h.承诺书；

i.评标时要求提交的证明材料。

二、投标要求

投标单位应认真审阅招标文件中所有的内容、规范格式、技术规范、图纸等。中标后的合同条款必须符合招标文件的要求，否则，取消投标单位中标资格。

三、招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应以书面形式向发包单位提出，发包单位将以书面形式予以解答，任何口头提问及答复一律无效。

2、在投标截止日之前规定的时间内，发包单位可以以补充通知书的形式对招标文件进行修改或补充，补充通知书是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、踏勘现场

1、投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

2、发包单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是发包单位现有的能使投标人利用的资料。发包单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

五、项目招标控制价及下浮范围

项目招标控制价：624099元，下浮率范围：5%－15%

六、中标价格

1、中标价格=招标控制价×（1－下浮率），包含招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，为投标人各项支付金额的总和。其应包括施工设备、劳务、管理、材料(管材、检查井等甲供材料除外)、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，采用固定价格报价的应考虑风险系数。

2、投标企业对工程施工周围建筑、构筑物、电力等一切设施的安全防护措施应作正确估价计入报价，以后工程实施，发包单位概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

3、投标货币：人民币。

七、项目负责人要求

项目负责人必须符合相关规定。

要求项目负责人到岗每月不少于22天。

注：本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理被认定有丽水市庆元县建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

八、邀请投标企业确定办法

本项目采用 （二）法。

（一）随机抽取法（操作见用表）

（二）招标人推荐法（操作见用表）

九、开标

（一）开标事项

1、开标由发包单位或委托代理机构主持，所有投标企业必须准时参加。

2、开标会议到场人员：由投标企业法定代表人持身份证、法定代表人资格证明书参加；法定代表人授权委托代理人的、委托代理人需持法人委托书和有效身份证明原件参加开标会议。

3、开标会议由监管部门监管。

（二）开标会议程序

1、由发包单位介绍工程相关情况；

2、宣布工作纪律；

3、宣读评标定标办法；

4、开启投标文件，进行资格审核；

5、抽取下浮率，确定发包价；

6、投标单位抽取身份号，业主抽取中标企业；

7、宣布结果。

十、评标定标

1、评标工作按有关规定进行，并接受有关监管部门的监督，评标应遵循公正、合理、科学的原则。

2、本工程采用以下简易评标法确定中标企业。

2.1资格审查：按招标文件要求对参加投标的单位提交的材料进行资格审查，资格审核合格的投标企业方可参加后续程序。

2.2抽取下浮率，确定发包价。

由施工企业代表和发包人代表分别在下浮率5%-15%中随机抽取一个下浮率，先被抽取的下浮点应放回抽签箱中（例如：施工企业代表抽到8，发包人代表抽到10），两者的平均下浮率作为最终发包下浮率。

下浮率间隔1（即5、6、7、……15，含本数共11个球）。

2.3直接确定中标人。根据投标单位资格审查后直接确定中标单位。

十一、授予合同

1、签订合同

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

2、合同签订前，中标人应当向招标人提交履约保证金，履约保证金为合同价的2%，可以以现金或银行保函或工程综合保险合同或担保保函（①以保函(保单)方式提交的，保函(保单)有效期应超出投标有效期;银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构;担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司及庆元县县政策性融资担保有限公司出具(须有文件依据) ;保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽水行政区域范围内设有分支机构。另保函(保单)的办理，由投标人按可办理的银行、担保公司和保险公司相关规定执行。保函(保单)开具对象为庆元县经投产业发展有限公司，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函(保单)单位及其电子公章或保函专用章等基本信息。

②以电汇方式提交的，须从其基本账户转出，转入虚拟子账户，以到帐时间为准，并注明项目名称及联系方式:转出保证金的账户与投标人在电子服务系统交易主体信息库登记的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金:投标人单位名称、基本户发生变更时应及时更新交易主体信息库中）

保证金须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误。且符合《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》（丽建发〔2018〕100号）文件要求） 的形式缴纳。

3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起3日。

4、中标企业收到中标通知书后，应在中标通知书规定的时间内与发包单位签订施工合同。中标企业不与发包单位订立合同的，给发包单位造成的损失应予以赔偿。

5、合同中需明确要求完工后提供同角度的前后施工对比图及视频。

2、项目分包要求

本项目禁止分包的工程包括工程主体结构、关键性工作及法律、法规规定禁止分包的工程，允许分包的专业工程按国家有关规定执行。

投标人拟在中标后将中标项目的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，必须经建设单位认可。

中标人按合同的约定对建设单位负责；分包单位按分包合同的约定对中标人负责。中标人和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

十二、工程款结算方式

1、本工程采用以下第（1）种方式进行结算：

（1）本工程实行固定单价合同，单价（按中标下浮率计算）不作调整，工程量按实际发生数量结算。工程预付款，参照《庆元县小额项目简易发包实施办法》进行预付款支付形式，在相关合同条款中明确。

（2）本工程实行固定总价合同，施工图范围内的工程价款实行一次性包干。但由于设计变更、工程条件变化或者发包单位要求变动的内容引起的工程量变化部分，可根据相关规定调整。

2、工程进度款支付：

①承包合同签订并且开工，主要人员机械到位后7天内，支付合同价的10%工程预付款；

②工程竣工验收合格后且提供完整的竣工送审资料后支付至合同款（不含预留金）的80%；

③工程结算经审定后，并出具审定报告后，支付至工程结算审定价的98.5%；

④剩余部分（工程结算审定价的1.5%）留做工程质量保证金，缺陷责任期满后一个月内支付。

注：①农民工工资支付按《丽水市住房和城乡建设局关于进一步推进“丽水无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[2018]92号）及庆元县有关文件执行。发包人必须按照国家、省、市文件精神和《丽水市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》内容要求。

②县财政局抽审结果与中介审核结果不一致的，以抽审结果为准。

3、其他条款

（1）缺陷责任期的具体期限：12个月。

（2）施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

（3）各项材料检测费须包含在材料费中，投标人的报价均视为已包含各项材料检测费，招标人不另行支付。

（4）承包人已在投标前做好工地现场踏勘工作，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，其费用应纳入总报价中。施工过程中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。

（5）承包人应做好工地现场的安全生产文明施工，发包人或有关部门对现场安全施工等提出整改意见的，承包人必须及时予以整改，如不及时予以整改的每次支付违约金1万元。违约处罚按月结算，并从每月支付的工程款中扣除。

安全生产文明施工要求：

1）为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输车应符合根据相关法律法规、《庆元县城市建筑垃圾管理实施细则》等的有关规定。

2）施工现场应采取防止扬尘和防止噪声干扰措施，夜间施工应经发包人同意并经有关部门批准；

3）施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施；

本工程发生安全事故的，除受有关行业行政主管部门处罚外，发生一般安全事故的，承包人须向发包人支付违约金5万元，发生较大及以上安全事故处的，向发包人支付违约金10万元。

4）承包人须严格做好施工现场的质量、安全、文明施工等管理。

十三、本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第三章  工程量清单及招标控制价

（见预算审定报告）

第四章  图纸和技术资料

（见相关资料）

第五章  投标文件

投标人按招标文件中的要求，按目录顺序装订成册，并按要求加盖投标单位公章、法定代表人或委托代理人签字或盖章，在规定的时间提交，逾期拒收。

（封      面）

_________________________________工程

施 工 投 标 文 件

投标单位（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月__________日

一、投标函

____________________（发包单位）：

1、根据已收到的                          工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以投标报价书中的总价按上述招标文件要求承包上述工程。

2、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金并承担责任。

3、如果我方中标，将派出__________（项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人，该项目负责人在建项目符合相关规定。

4、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，发包单位可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向发包单位索赔任何经济损失。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位(盖章)：

法定代表人(签字或盖章):

单位地址：

电话：

传真：

户名：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

日期：      年   月   日

二、法定代表人资格证明书

（法定代表人参加时提供）

单位名称：

单位地址：

姓名：             性别：             年龄：

| 身份证号码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

系                                    (投标单位名称)的            (法定代表人或总经理)。为                                         工程的招标，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人(盖章)：

日期：       年    月    日

附身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              (姓名)系                           (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托我单位的               (姓名)为我公司代理人，参加                           (发包单位)的                          工程的投标活动。代理人在招投标报名、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

被委托代理人（签名）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：          年       月      日

附身份证复印件

四、庆元县建设工程投标基本情况表

投标单位（盖章）                                       年  月  日

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 企 业 名 称 |  | 营业执照证号 |  |
| 企业资质等级 |  | 资质证号 |  | 注 册 资 金 |  |
| 地 址 |  | 单 位 传 真 |  |
| 开户行 具体名称 |  | 账号 |  |
| 安全生产许可证编号 |  |
| 企业法定 代表人 |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 项目 负责人 |  | 资格（资质）证 书编号 |  | 资格（资 质）等 级 |  | 发 证 时 间 |  |
|  |  | 安全生产考核证书编号 |  |
|  |  | 身份证 号码 |  | 联系电话 |  |

五、营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件；

六、拟派项目负责人证书复印件、拟派项目负责人安全生产考核证书（B类证）复印件；

七、专职安全员的安全生产考核证书（C类证）复印件；

八、承诺书

（发包单位）：

按                                        工程招标文件要求，本公司郑重作出以下承诺，若有违约，自觉接受违约处罚。

1、保证该施工工程质量达到               以上等级。

2、保证该工程施工工期在             日历天内完成竣工。

3、保证拟派项目负责人月到岗不少于         天。

4、保证开标日投标人或拟定的项目负责人不在县级以上行政主管部门黑名单处理期限内。

5、保证拟派的项目负责人在建项目符合相关规定。

特此承诺。

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

日期：

九、评标时要求提交的其他证明材料